개인화 추천 알고리즘 성과 보고서

Personalization Algorithm Performance Report

작성부서: 리테일플랫폼부문 인사이트랩팀   |   작성자: 구수아 과장   |   작성일: 측정 기간: 2025년 Q4 (10월~12월)  |  작성일: 2026년 1월 15일

■ 결재선

| 기안 | 1차 결재 | 최종 결재 |
| --- | --- | --- |
| 구수아 과장 인사이트랩팀 | 안홍철 부장 인사이트랩팀장 | 이준국 상무 플랫폼본부장 |
| 2026.01.15 서명 | 2026.01.15 서명 | 2026.01.16 서명 |

1. 알고리즘 운영 현황 개요

· 추천 서비스명: 영웅문 S# 메인 화면 종목 추천 (Daily Top 10)

· 알고리즘 유형: 협업 필터링(CF) + 콘텐츠 기반 필터링(CBF) 하이브리드 모델

· 추천 대상: 개인화 동의 고객 전체 — MAU 대비 64.2% (약 183만 명)

· 운영 환경: AWS SageMaker 기반 일 1회 배치 업데이트 (오전 6시 기준)

2. 핵심 성과 지표 (KPI)

| 지표 | 정의 | Q3 실적 | Q4 실적 | 변화 | 목표 달성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTR | 추천 노출 대비 클릭 | 9.4% | 12.1% | ▲ +2.7%p | ✅ 목표 11% 초과 |
| CVR | 클릭→실거래 전환 | 2.4% | 3.1% | ▲ +0.7%p | ✅ 목표 2.8% 초과 |
| NDCG@10 | 상위 10 추천 품질 | 0.74 | 0.81 | ▲ +0.07 | ✅ 목표 0.78 초과 |
| 다양성 지수 | 추천 카테고리 다양성 | 0.68 | 0.61 | ▼ -0.07 | ⚠️ 목표 0.65 미달 |
| Filter Bubble | 편향 추천 발생률 | 16.8% | 22.3% | ▲ +5.5%p (악화) | ❌ 목표 15% 미달 |

3. 세그먼트별 추천 성과 비교

· ~39세 (디지털 네이티브): CTR 15.8% — 성장주·반도체 추천 클릭 집중. 일 2회 이상 앱 접속 시 CTR 19.2%

· 40~59세 (전환기 투자자): CTR 11.4% — 배당주·리츠 추천 반응 우수. ETF 관련 클릭 전분기 대비 +34%

· 60세+ (시니어): CTR 4.8% — 추천 위젯 스크롤 도달률 21%에 불과. UI 노출 위치 변경 필요

4. 이슈 및 개선 방향

■ Filter Bubble 증가 이슈 (긴급)

· 원인: Q4 시장 급등락 국면에서 단기 클릭 최적화 편중 — 반도체·2차전지 편향 추천 집중

· 개선안: 탐험(Exploration) 비율 8% → 18% 상향, 동일 섹터 연속 추천 제한 규칙 추가

· 일정: 2026년 1월 내 패치 배포 목표 (SQUAD 제민재 과장 협의 완료)

■ 다양성 지수 하락

· 원인: 인기 종목(시가총액 상위) 편향 강화 — Popularity Bias 미해소

· 개선안: 세그먼트별 카테고리 할당(Category Quota) 도입 — Q1 내 적용 목표

■ 시니어 세그먼트 저조

· 추천 위젯이 메인 하단 배치 — 시니어 스크롤 도달률 21%로 사실상 노출 불가

· 개선안: 세그먼트 C 전용 추천 배너 상단 실험 — 채널기획팀 협의 요청 예정

5. 차기 모델 개선 로드맵

· 단기 (2026 Q1): Filter Bubble 패치 + Category Quota 도입 → Filter Bubble 목표 15% 이하

· 중기 (2026 Q2): Sequential Recommendation 모델 파일럿 — 행동 시퀀스 기반 실시간 추천

· 장기 (2026 H2): LLM 기반 자연어 투자 목적 파악 → 맥락 인식 개인화 추천 고도화

※ 본 보고서 작성: 구수아 과장. 지표 측정 기준: 리테일Biz분석팀 협의 완료.